СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

| Мэрия городского округа Тольятти | Типовая методика разработки бизнес-планов, UNIDO ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ Центр ЮНИДО в Российской Федерации ул. Куусинена, 21 Б, 125252, Москва, Россия Тел: ( +7 495) 943 0021, Факс: (+7 495) 943 0018, E-mail: office@unido.ru | ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕС ПЛАНУ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО СОСТАВЛЕНИЮ, разработанные Федеральным Фондом поддержки малого предпринимательства | методические рекомендации ПО ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура бизнес-плана 1. Резюме (2-3 стр.) 2. Описание предприятия и отрасли (до 7 стр.) 3. Описание продукции/услуг (до 5 стр.) 4. Анализ рынка и план маркетинга 5. Производственный план (до 7 стр.) 6. Организационный план (2 - 3 стр.) 7. Финансовый план (до 7 стр.) 8. Оценка рисков и меры по их снижению 9. Приложения 10. Презентация | Структура бизнес-плана 1. Вводная часть 2. Описание предприятия 3. Анализ положения дел в отрасли 4. Существо проекта 5. План маркетинга 6. Производственный план 7. Организационный план 8. Оценка риска и страхование 9. Финансовый план 10. Стратегия финансирования 11. Приложение | Структура бизнес-плана 1. Обзорный раздел (резюме) 2. Описание предприятия 3. Описание продукции (услуг) 4. Анализ рынка 5. Производственный план 6. План сбыта 7. Финансовый план 8. Анализ чувствительности проекта 9. Экологическая и нормативная информация приложения | Структура бизнес-плана - Резюме проекта; - Описание проекта; - Информация об Основных участниках проекта; - Описание продукта; - Анализ рынка; - Организационный план; - План продаж и стратегия маркетинга; - План производства (эксплуатации); - Анализ ресурсов; - Воздействие проекта на окружающую среду; - Финансовый план; - План финансирования; - Анализ проектных рисков; - Анализ экономической эффективности проекта; - Приложения. |
| - Резюме проекта Резюме - это самостоятельный рекламный документ, содержащий краткую информацию о всех разделах бизнес-плана. Все последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из резюме и доказывают правильность расчетов. | 1. Вводная часть Данный раздел бизнес-плана - это краткое описание будущих изменений на рынке намечаемого к производству товара. Во вводной части излагается идея инвестиционного проекта, во что обойдется его реализация и обоснование того, почему предприятие добьется успеха. При работе над данным разделом необходимо иметь ответы на следующие вопросы: 1.1. Какую стратегическую цель позволит осуществить реализация данного проекта? 1.2. Кратко опишите состояние рынка, на котором вы собираетесь реализовывать свой продукт. 1.3. Перечислите мероприятия с помощью которых вы намерены реализовать намеченную цель. 1.4. Как осуществляется защита окружающей среды? 1.5. За счет каких факторов обеспечивается достижимость поставленных в проекте целей? | 1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ) Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана. Резюме должно включать следующую информацию: - наименование проекта; - характеристика организации, обращающейся за предоставлением средств: - наименование - организационно-правовая форма - форма собственности - среднесписочная численность - уставной фонд - оборот за последний год - точный почтовый адрес, телефон - банковские реквизиты (в т.ч. рублевый, валютный, депозитный счета) - фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта. -описание проекта, особо выделив, идет ли речь о начале работы "с нуля" или о расширении существующего дела; - описание предприятия, его специфических черт, основные этапы в его развитии; - краткие сведения о квалификации управленческого персонала, какими особенностями, применительно к настоящему проекту, обладает управленческий персонал, каковы доли участия управленческого персонала в капитале предприятия; - описание ситуации на рынке (отечественном и зарубежном) и в отрасли; - преимущество продукции или услуг предприятия, собственные ресурсы компании и ее текущее финансовое состояние; - долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы предполагается получить, за какой период времени; - тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться поставленные цели; - степень согласования проекта с федеральными, региональными и отраслевыми приоритетами; - потребность в инвестициях, направления их использования, предполагаемые источники финансирования, как они будут возвращаться (погашаться) инвесторам; - если заявитель является физическим лицом, то инвестор должен знать, каким имуществом он владеет; - наличие лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.; - ключевые экономические показатели эффективности проекта; - возможные риски и система страховок. В случае необходимости (возможности) привлечения иностранных инвесторов резюме составляется как на русском, так и на английском языках. В резюме также отражается степень конфиденциальности изложенной в бизнес-плане информации. | - Резюме проекта В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме: - суть проекта и целесообразность его реализации; - ключевую информацию о Получателе средств и Основных участниках проекта; - результаты анализа потенциала рынка; - стратегию реализации проекта (общий график реализации); - ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты); - общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования; - ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется представить в виде SWOT- анализа); - иную ключевую информацию по проекту. |
| 2. Описание предприятия и отрасли (до 7 стр.) В данном разделе описываются: · Общие сведения о предприятии; · Финансово-экономические показатели деятельности предприятия; · Структура управления и кадровый состав; · Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы; · Отрасль экономики и ее перспективы; · Партнерские связи и социальная активность. | 2. Описание предприятия Данный раздел бизнес-плана необходим, если проект реализуется в рамках существующего предприятия. Информация и анализ, приведенные в этом разделе должны дать полную картину существующего положения дел и подтвердить способность предприятия реализовать предлагаемый проект. 2.1. Дайте краткую характеристику предприятия (наименование, где находится, чем занимается, к какой отрасли оно относится) 2.2. Местоположение предприятия (общая площадь, наличие производственных, административных, вспомогательных и складских помещений, подъездных путей, удаленность от ж/д станции, аэропорта, автодорог, основных заказчиков, поставщиков, наличие электроэнергии, топлива, воды, трудовых ресурсов, условия аренды). 2.3. Когда основано предприятие, какова ее функциональная история, какие события повлияли на его развитие? 2.4. Какие основные направления деятельности? 2.5. Имеет ли данное предприятие хорошую репутацию в своей сфере деятельности? 2.6. Какие основные продукты или услуги производит или предоставляет предприятие? 2.7. Каковы отличительные черты предприятия? 2.8. Какие достижения имело предприятие за последние два-три года (роль, место, объемы сбыта, призводственно-экономические показатели)? | 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отличия от других компаний, присутствующих на рынке: - цели и задачи на ближайший период и на перспективу; - перечень основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия; - события, повлиявшие на развитие предприятия; - финансирование предприятия в прошлом и в настоящее время; - организационная структура и кадровый состав; - тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе; - основные достижения предприятия; - показатели финансовой эффективности предприятия за последние три года; - каковы преимущества предприятия; - какие потребности заказчиков обеспечивает предприятие; - объем рынка продукции или услуг, предоставляемых предприятием; - какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции; - каковы возможности рекламы; - сезонность; - как увеличить долю предприятия на рынке; - используемые ноу-хау; - территориальное расположение клиентов; - основные конкуренты и их сильные стороны; - уровень технологии; - анализ издержек; - с какими проблемами сталкивается предприятие; - анализ сильных и слабых сторон предприятия ( качество продукции и услуг, возможности сбыта, уровень производственных издержек, квалификация, опыт персонала, уровень технологии, условия поставок материалов или комплектующих, уровень менеджмента). - географическое положение предприятия; - ближайшие транспортные магистрали. | - Описание проекта В данном разделе необходимо: - изложить суть проекта, в том числе указать тип инвестиционного проекта (создание нового производства/объекта с «нуля»; реконструкция действующего производства/объекта; модернизация действующего производства/объекта; выпуск новой продукции на действующем производстве; расширение действующего производства; иное изменение с целью ведения коммерческой деятельности); - указать стадию реализации проекта и фазу (конкретный этап внутри стадии), на которой находится проект в настоящее время; - указать регион и отрасль, в которых будет реализован проект; - обосновать целесообразность реализации проекта для Получателя средств (например, возможность увеличить объём продаж и долю на рынке; снизить затраты; занять свободную нишу на рынке или создать новый рынок; учесть экологические требования и т.п.); - описать положительный эффект для экономики и общества РФ, а также дать обоснование общегосударственной (региональной) значимости проекта. |
| 3. Описание продукции/услуг (до 5 стр.) В данном разделе описывается продукция (услуги) реализуемого инвестиционного проекта: · Наименование продукции (услуги); · Назначение и область применения; · Краткое описание и основные характеристики; · Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им; · Патентоспособность и авторские права; · Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции; · Степень готовности к выпуску и реализации продукции; · Наличие сертификата качества на продукцию; · Безопасность и экологичность; · Гарантии и сервис; · Утилизация после окончания эксплуатации. | 3. Анализ положения дел в отрасли Данный раздел бизнес-плана необходим, если предполагается, что товар (услуга) будут реализовываться в масштабах страны и (или) зарубежья. Анализ положения дел в отрасли помогает сделать оценку проекта с позиции перспективности. При разработке данного раздела необходимо ответить на следующие вопросы: 3.1. Какая сырьевая база отрасли в настоящее время и в перспективе? 3.2. Какое распределение производственных мощностей по регионам и областям? 3.3. В каком состоянии находятся основные фонды, материально- техническая база производства предприятий отрасли? 3.4. Приведите среднюю и на лучших предприятиях отрасли рентабельность производства, затраты на единицу продукции, на одного занятого. 3.5. Какова была динамика продаж по отрасли за последние 5 лет? 3.6. Сколько новых фирм возникло в этой отрасли за последние 3 года? 3.7. Укажите предполагаемые объемы инвестиций в отрасль и ожидаемые результаты 3.8. Имеются ли федеральные и отраслевые целевые программы развития отрасли или программы модернизации, опишите их основные задачи и приоритеты, выделяемые из бюджета финансовые ресурсы? 3.9. Какие ожидаются темпы прироста по отрасли? 3.10. Дайте оценку величины и структуры текущего действительного спроса на аналогичную вашей продукцию за ближайшие 1-2 года. 3.11.На какой ступени развития находится ваш рынок? • формирование • становление • рост • зрелость • свертывание • промежуточная стадия • не знаю 3.12.Насколько спрос на этом рынке зависит от цены? • в очень большой степени • не в очень большой степени • не знаю 3.13. Какие новые виды продукции появились в отрасли за последнее время? 3.14.Потенциальные потребители: кто они? 3.15.Кто является конечным потребителем продукции, каков средний размер покупки, ее периодичность? 3.16.Отличается ли возможный круг потребителей вашей продукции от того круга потребителей, на который рассчитана продукция конкурентов? 3.17.На каком сегменте рынка вы планируете конкурировать? 3.18.Какие сильные и слабые стороны вашего продукта (услуги) с точки зрения выбранного сегмента рынка? 3.19.Какие из предложенных базовых стратегий вы используете на важнейшем для вас рынке ( ) полное удовлетворение рыночного спроса ( ) концентрация продукта в некоем секторе рынка ( ) специализация продукции ( ) специализация рынка ( ) ни одной из этих стратегий 3.20.Как можно кратко описать конкурентную ситуацию на вашем рынке? 3.21. Потенциальные конкуренты: кто они? Дайте характеристику конкурирующих товаров и организаций. 3.22. Сколько у вас конкурентов на вашем основном рынке: нет 1 - 5 6 - 10 более 10 не знаю 3.23.Какие виды предприятий имеют ваши конкуренты: очень малые малые и средние крупные те и другие не знаю 3.24.Кто является вашим основным конкурентом? 3.25.Какую долю на вашем основном рынке имеют в совокупности три крупнейшие фирмы? в процентах ____% не знаю 3.26.Каковы границы возможностей существующих и потенциальных конкурентов? 3.27.В чем заключаются реализуемые и планируемые ими мероприятия? 3.28.Какое значение имеет предпринятый каким-то конкурентом стратегический шаг? 3.29.В какую сферу деятельности не следует вторгаться, потому что конкурент окажет отчаянное сопротивление 3.30. Укажите объемы продаж, качество и цены конкурентов. 3.31. Какими приемами маркетинга пользуются конкуренты? Какие из них наиболее удачны? 3.32. Какая ценовая стратегия конкурентов? 3.33.Проводит ли конкурент в сфере сбыта агрессивную ценовую политику? ДА _____ НЕТ ______ 3.34.Цены продаж (в сравнении с вашей фирмой): • выше • одинаковые • ниже • не знаю 3.35.Как изменились цены на важнейшие наименования товаров конкурента в последние два года в сравнении с .............? Артикул снизились одинаковые повысились Какие уступки делает конкурент своим покупателям: 3.36. Каковы сильные и слабые стороны существующих и потенциальных конкурентов? При этом анализе изучаются следующие факторы: продукт и производственная политика (качество, широта ассортимента и модификации, основные и дополнительные эффекты от развития продукта); организация и каналы сбыта; возможности маркетинга (применение инструментов маркетинга); производственный потенциал (техническое ноу-хау, гибкость структур); потенциал роста производительности; финансовая ситуация (собственный капитал, заемный капитал, ликвидность и т.д.); себестоимость; научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (характеристика затрат в прошлом и настоящем, главные направления); обеспечение энергией и сырьем; местоположение; система управления; качество руководящих кадров; внутренний облик и внешний имидж фирмы, культура производства и т.д. 3.37. Какую роль может сыграть каждый из них в судьбе затеваемого дела? 3.38. За счет чего можно выдвинуться вперед? 3.39.Оцените степень устойчивости вашего продукта на рынке в сравнении с конкурирующим в соответствии с формой, представленной в перечне Анализ степени устойчивости товара на рынке Запросы потребителей Что может предложить конкурент Что может предложить организация, осуществляющая проект 1 Качество 2 Исключительность товара 3 Низкие цены 4 Ассортимент 5 Послепродажное обслуживание 6 Надежность 7 Условия доставки 8 Местонахождение 9 Полнота информации 10 Близость (доступность) 11 Кредитные карточки 12 Кредитная линия 13 Гарантии 14 Консультирование Должны быть указаны источники исходной информации по конкурирующим товарам и организациям. | 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) В этом разделе приводится подробная характеристика производимой предприятием продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией конкурентов, анализируются планы развития производства. Характеристика продукции: - функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена; - примеры использования продукции; - стоимость в зависимости от объемов производства; - технологичность; - универсальность; - соответствие продукции принятым стандартам; - на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т.п.); - требования к контролю качества; - требования к подготовке пользователей; - требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию; - имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта; - патентно-лицензионная защита. Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке: - описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов; - почему продукты конкурентов пользуются определенным спросом; - принципы ценообразования конкурентов; - способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами. Исследования и разработки: - цели и описание планируемых НИОКР; - существующие технологические риски; - технологическое состояние конкурентов, возможность их технологических достижений влиять или повлиять в будущем на деятельность предприятия; - описание концепции развития продукта следующих поколений. Финансирование: - принятая концепция ценообразования ; - оптимальные размеры заказов и формы оплаты; - условия приобретения сырья, материалов и комплектующих; - уровень запасов; - производственная кооперация. | - Информация об Основных участниках проекта В разделе должны быть указаны: - Получатель средств и иные Основные участники проекта; - роли и порядок их взаимодействия в ходе реализации проекта; - причины заинтересованности в проекте; - наличие опыта работы в отрасли; - иная существенная информация об Основных участниках проекта. Рекомендуется: - кратко изложить историю развития компании – Получателя средств; - дать описание характера и направлений деятельности и сведения о местоположении Основных участников проекта; - представить ключевую финансовую информацию по Получателю средств и/или Группе (выручка, валовая рентабельность, чистая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала и т.п.) в динамике за последние несколько лет; - если Получатель средств принадлежит к Группе лиц, представить в графическом виде организационную структуру Группы или её фрагмент, включив в неё Основных участников проекта, если они также входят в Группу, и указать доли участия в уставном капитале или иные отношения, связывающие членов Группы. |
| 4. Анализ рынка и план маркетинга 4.1. Анализ рынка (до 7 стр.) Характеристика рынка: размеры рынка (регион, РФ, СНГ, мировой рынок); уровень и тенденции развития рынка; динамика цен на рынке за последние 5 лет; специфические особенности рынка, например, трудности доступа к операциям на рынке; независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем; предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия; планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал; особые цели на рынке. Характеристика потребителей продукции: тип потребителя (покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т.п.); их географическое расположение. Характеристика конкурентов: перечень предприятий - основных конкурентов; их сильные и слабые стороны; их финансовое положение; уровень технологии; удельный вес в обороте рынка; используемые конкурентами стратегии маркетинга; возможная реакция конкурентов. 4.2. План - маркетинга (до 5 стр.) Стратегия продвижения продукции/услуг на рынок: - расчет и обоснование цены, ценовая политика; - каналы сбыта продукции в настоящее время и в перспективе; - реклама; - стимулирование сбыта; - сервисное и гарантийное обслуживание; - связи с общественностью. | 4. Существо проекта В данном разделе формулируется основная цель проекта с учетом факторов, определяющих его коммерческий успех. Для этого необходимо описать предлагаемый продукт или услугу, ответить на следующие вопросы: 4.1. Кратко опишите цель проекта. 4.2. Это новый проект или расширение(модернизация существующего)? 4.3. Какие информационные материалы имеются о проекте (наличие предварительного ТЭО, исследование рынка и т.д.)? 4.4. Когда и кем проведены эти исследования, в том числе находящиеся в процессе подготовки или нуждающиеся в обновлении? 4.5. Какую продукцию или товар предполагается производить? Привете название товара, краткое описание его потребительских свойств (желательно с иллюстрацией). 4.6. Какая наметилась тенденция изменения выпускаемого ассортимента продукции на вашем предприятии? Как появилась идея нового продукта (услуги)? 4.7. Какие основные области применения и назначения товара? 4.8. Какую потребность этот продукт будет удовлетворять? 4.9.Какие новые возможности и перспективы открываются в связи с выпуском предполагаемого продукта? 4.10. Возможны ли модификации товара, альтернативные области применения в качестве самостоятельного товара или элемента системы? 4.11. Укажите сильные стороны и преимущества, конъюнктурные и другие факторы, способные обеспечить технический и коммерческий успех. 4.12. В чем новизна предлагаемого товара (услуги)? Не раскрывая know-how дать названия, описание и раскрыть способ применения используемых новинок. 4.13.Есть ли аналоги вашего товара в отрасли (за рубежом)? Произведите сравнительную оценку (оптимистическую и пессимистическую) для образцов, производимых как внутри страны, так и за рубежом. Укажите источники информации. Перечислите основные технико-экономические и интервальные оценки в виде Перечня Значение показателей Наименование показателей Предлагаемый образец Замещаемый Лучший отечеств. Лучший мировой При отсутствии данных об аналогах, дайте экспертные сравнительные оценки (в процентах или шкальным образом). 4.14. Приведите данные о патентах, лицензиях, публикациях и других формах защиты товара. 4.15. С какими ключевыми проблемами вы сталкиваетесь при создании данного изделия (товара)? Как эти проблемы используются при оценке технической реализуемости, новизны и эффективности, а также времени их решения. 4.16.Укажите факторы технической неопределенности и меры по их снижению. Приведите данные, позволяющие выяснить степень уверенности разработчика в приводимых характеристиках (п. 3.13) и разрешимости остающихся проблем. 4.17.Какие меры предусмотрены в случае непредвиденных изменений рыночной коньюктуры? | 4. АНАЛИЗ РЫНКА В этом разделе должно быть показано, что продукция или услуги имеют рынок сбыта, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке; необходимо показать затраты в связи с выходом на рынок и возможные риски. Характеристика рынка: - размеры рынка (регион, РФ, СНГ, мировой рынок); - уровень и тенденции развития рынка; - динамика цен на рынке за последние 5 лет; - специфические особенности рынка, например, трудности доступа к операциям на рынке; - независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем; - предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия; - планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал; - особые цели на рынке. Характеристика потребителей продукции: -тип потребителя(покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т.п.); - их географическое расположение; - их мнение о продукции. Стратегия продвижения продукции на рынок: - расчет и обоснование цены. ценовая политика; - система распределения (продаж) в настоящее время и в перспективе; - реклама; - стимулирование сбыта; - сервисное и гарантийное обслуживание; - связи с общественностью. Характеристика конкурентов: - перечень предприятий - основных конкурентов; - их сильные и слабые стороны; - их финансовое положение; - уровень технологии; - удельный вес в обороте рынка; - используемые конкурентами стратегии маркетинга; - возможная реакция конкурентов. | - Описание продукта В этот раздел следует включить описание продукта (продуктовой линейки), который планируется к выпуску в соответствии с проектом, и анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. В разделе должна быть: - приведена информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации (не требуется предоставлять детальную информацию по каждому продукту (продуктовой линейке)), в том числе (если применимо): назначение и область применения, краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации; - указана степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта. В разделе рекомендуется: - привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги; - провести анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем. |
| 5. Производственный план (до 7 стр.) 5.1. Место реализации проекта (с обоснованием выбора) и строительной площадки, их особенности (климат; обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных ремонтных организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.). 5.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования - календарный план с указанием затрат на реализацию каждого этапа). 5.3. Производственная программа в номенклатурном разрезе. 5.4. Производственные мощности и их развитие (расчет потребности в основных фондах, исходя из нормативов производительности, технология производства и обоснование ее выбора, технический и возрастной состав основного оборудования, его поставщики, возможность аренды и лизинга необходимого оборудования, форма амортизации и годовая величина амортизационных отчислений). 5.5. План капитальных вложений. 5.6. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности (расчет потребности в материальных ресурсах, поставщики ресурсов и обоснование их выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные источники снабжения ресурсами). 5.7. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом (общая численность персонала, анализ структуры производственной программы по возрасту и квалификации, система оплаты труда и годовой фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса). 5.8. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности. | 5. План маркетинга План маркетинга должен излагать стратегию, ведущую к реализации целей и задач предприятия, на основе реальных фактов и реалистических допущений. Вопросы по плану маркетинга: 5.1. Какую ценовую стратегию вы выбираете? Ориентированную на увеличение объема продаж, завоевание репутации и привлечение наибольшего числа покупателей или получение побыстрее наибольше прибыли. 5.2. Каким методом при установлении цены вы пользуетесь? (Затратным, «следованием за конкурентом», затратно-маркетинговым). 5.3. Какая прогнозируется цена на ваш товар (услугу)? 5.4. Какой опыт работы вы имеете на выбранном сегменте рынка? 5.5. Ваша стратегия в области сбыта? Какие мероприятия вы используете по содействию сбыта на стадиях подготовки производства и собственно производства? 5.6. Как организовано распределение и продажи вашего продукта? 5.7. Опишите формы используемой вами рекламы? 5.8. Как влияет реклама на формирование общественного мнения? 5.9.Имеете ли вы собственную систему скидок для покупателей? (При оплате наличными, при превышении стандартного размера закупаемой партии, за превышение определенного объема закупок за фиксированный период времени и т.д.). 5.10. Как предусмотрена корректировка цен во времени с учетом этапов жизни товара и инфляции? 5.11. Как учитываются меры государственного регулирования цен? 5.12. Имеете ли вы систему гарантийного (послепродажного) обслуживания? 5.13. Как влияет цена вашего товара на эластичность спроса? Cколько товаров можно будет продать при различных уровнях цен? При каком уровне цен может начаться затоваривание? 5.14. Как влияет количество проданных товаров на величину выручки (валового дохода)? Какая максимальная цена, по которой ваш товар может быть принят рынком? 5.15. Какой возможный объем продаж (по отдельным периодам) с учетом потенциальных конкурентов, возможности развертывания производства и других факторов? 5.16. Как влияет цена вашего товара на количество выпускаемых изделий? 5.17. Пути снижения себестоимости продукции. 5.18. Как учитывается возможное снижение прибыльности производства при увеличении его объемов (при наличии устойчивого спроса)? | 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. Необходимо отразить все этапы подготовительного периода в календарном плане ( сетевом графике). Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для его реализации. Описание технологического процесса должно отразить: - обеспеченность сырьём, оборудованием, комплектующими, энергией; - потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования; - потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях; - потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины поставок; - требования к источникам энергии и их доступность; - требования к подготовке производства; - возможности совершенствования технологии производства; - требования к контролю качества на всех этапах производства продукции. Требования к квалификации и наличие необходимого персонала: - административный персонал; - инженерно-технический персонал; - производственный персонал; - условия оплаты и стимулирования; - условия труда; - структура и состав подразделений; - обучение персонала; - предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия. | - Анализ рынка В данном разделе необходимо дать описание рынка сбыта, для которого предназначена продукция и/или услуги, предусмотренные проектом, и прогнозы развития рынка на ближайшую перспективу. В разделе должен быть представлен анализ текущего состояния рынка, включая: - текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; - степень насыщенности; - динамику развития (в том числе, появление новых игроков, динамику объёма продаж, ключевые изменения и тенденции, текущую стадию жизненного цикла рынка); - описание структуры (основных сегментов) рынка; - показатели рыночной концентрации; - основных прямых конкурентов и конкурентов, производящих продукты-заменители; - барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства); - данные о сезонности спроса или предложения; - основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта (реклама, мерчендайзинг и т.д.); - принципы ценообразования, историческую динамику цены на продукт и прогнозы её изменения; - скорость инноваций и технологических изменений в отрасли; - степень государственного регулирования рынка (отрасли); - иную существенную информацию. Для выделения рыночных сегментов рекомендуется использовать географический, ценовой, социальный (отраслевой) признак и иные признаки, которые позволяют четко выделить целевую группу покупателей, на которую ориентирован продукт. В случае значительной степени государственного регулирования рынка (отрасли), а также участия государственных органов и организаций в проекте, рекомендуется вынести обзор нормативно-правовой базы в отдельный раздел, в котором указать информацию о регулировании ценообразования (тарифов), антимонопольном регулировании, необходимых разрешениях для работы и иную существенную информацию. В данный раздел также необходимо включить: - прогноз объема продаж или иного показателя спроса по рынку в целом и по сегментам, в которых будет позиционироваться продукция (работы, услуги), предназначенные к реализации по проекту (период прогноза, как правило, должен составлять не менее пяти лет); - анализ уровня конкуренции в отрасли (рекомендуется использовать схему «пяти сил конкуренции» М. Портера – рассмотреть «рыночную силу» поставщиков, потребителей, существующих и потенциальных прямых конкурентов, конкурентов, производящих продукты-заменители). В разделе также рекомендуется привести данные: - по основным конкурентам: позиция на рынке (местоположение, доля рынка), текущие и прогнозные производственные мощности, основная стратегия конкурентной борьбы, конкурентные преимущества и недостатки (обязательно в случае олигополистической структуре рынка – наличии нескольких крупных игроков на рынке); - об отрасли в целом (общая динамика предприятий отрасли; уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки производственных мощностей/технологического оборудования; другие важные факторы, характеризующие отрасль). Если целью инвестиционного проекта является строительство заранее определенного количества объектов (производственных мощностей) для реализации заранее определенному заказчику, с которым достигнуто предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов (производственных мощностей), или реализация продукции/работ/услуг, предназначенных для единственного покупателя, анализ рынка рекомендуется заменить анализом потребностей ключевого заказчика (покупателя). |
| 6. Организационный план (2 - 3 стр.) 6.1. Организационная структура организации; 6.2. Краткая характеристика высшего руководства организации (краткие биографические справки с указанием образования и квалификации, послужного списка и опыта работы в данной сфере деятельности, контактные телефоны). | 6. Производственный план План производства должен подтвердить техническую возможность производства нужного количества товара требуемого качества в заданные сроки. Вопросы по производственному плану: 6.1. Изложите цели долгосрочной стратегии вашего предприятия в сфере производства? 6.2. Сообщите характеристики существующих производственных фондов (стоимость, возвратная структура, наличие уникального оборудования, структура активов). (Представьте в табличной форме). 6.3. Насколько соответствуют имеющиеся площади производственному процессу для которого они предназначены? 6.4. Удовлетворяет ли потребностям размещение машин, оборудования и планирование рабочих зон? 6.5. Правильно ли выбраны территории под вспомогательные службы и сделаны подходы к ним? 6.6. Соответствует ли площадь целям производства в целом, установке отдельного оборудования и удобству служащих? 6.7. Забиты ли цеха незаконченными изделиями, мусором и другими отходами? 6.8. Были ли аварии, которые можно отнести за счет неудачной планировки и размещения оборудования? 6.9. Бывают ли остановки основного производства из-за неправильной планировки и размещения оборудования? 6.10. Большие ли потери (времени, ресурсов) из-за неправильного размещения оборудования и какие необходимо провести изменения, чтобы их устранить? 6.11. Каков возраст, состояние существующих производственных мощностей, степень их изношенности, уровень технологии? 6.12. Есть ли оборудование, которое используется редко или вообще уже не используется? 6.13. Соответствует ли нуждам обеспеченность ручными инструментами, вспомогательным оборудованием и т.д.? 6.14. Какая стоимость основных фондов, когда была проведена оценка? 6.15. Какими новыми разработками занимается предприятие? 6.16. Какие ресурсы имеются в наличии для реализации проекта (интеллектуальная собственность, техническая документация, правовое обеспечение проекта: наличие нормативно-правовой базы для организации производства, ограничения по лицензированию, наличие прав собственности на выпуск товара, а также действующее производство, имущественные права, собственные обороты)? 6.17. В каком состоянии готовность производства? 6.18. Какая степень освоения продукции (научно-техническая разработка, опытный образец, опытная партия, мелкосерийное производство и т.д.)? 6.19. Укажите порядок и сроки организации работ (план-график). 6.20. Какие потребуются производственные мощности и какова их динамика? (Представьте в табличной форме)? 6.21. Какое производственное оборудование потребуется купить (арендовать) для организации производства, его характеристики? Предполагаемый продавец (арендатор), Возможны ли при этом проблемы и какого рода? 6.22. Где, у кого и на каких условиях будут закупаться сырье, материалы и комплектующие? Какова репутация этих поставщиков и есть ли уже опыт работы с ними? Есть ли альтернативные источники сырья и материалов? Как быстро и с какими потерями возможно переключение на альтернативные источники? Предусмотрено ли страхование в случае вынужденных простоев? 6.23. Укажите имена (названия) фирм и адреса субподрядчиков, формы договоренности (контракт, предварительная письменная договоренность)? 6.24. Объясните, почему были выбраны именно эти субподрядчики? Сколько вы платите или стараетесь платить субподрядчику? 6.25. Возможно ли какое-нибудь лимитирование объемов производства или поставок ресурсов и его причины? 6.26. Дайте полное описание всего производственного процесса. Перечислите операции, которые предполагается поручить субподрядчику. 6.27. Приведите схему производственных потоков (откуда и как будут поступать все виды сырья и комплектующих, в каких цехах они будут перерабатываться, где храниться) (желательно в графическом виде). 6.28. Представьте полную программу контроля качества. Какие гарантии качества вы предоставляете? 6.29. Дайте оценку возможных издержек производства и ее динамику на перспективу (сырье, материалы, комплектующие, оплата труда, начисления, услуги сторонних организаций, топливо, энергия, водоснабжение, теплоснабжение, амортизация зданий, сооружений, оборудования, аренда (помещения, земли, оборудования), административно-коммерческие расходы, расходы, связанные с плановым и внеплановым ремонтом оборудования и сооружений, прочие расходы (расшифровать), налоги в себестоимости) 6.30. Какая ожидается рентабельность производства, планируемая прибыль и ее использование? 6.31. Наличие контроля за техникой безопасности на предприятии, согласование с органами надзора. 6.32. Какие планируются затраты на утилизацию отходов и защиту окружающей среды (от сбросов в водный бассейн и воздушную среду)? Согласование с органами надзора. 6.33. Имеются ли ограничения на местоположение (наличие прав собственности на земельный участок и строения на нем, площадь земельного участка, в том числе занимаемая зданиями и сооружениями, 6.34. Имеется ли потребность в трудовых ресурсах? 6.35. Какова структура использования трудовых ресурсов (ориентация на интенсивное использование трудовых ресурсов или автоматизацию)? | 6. ПЛАН СБЫТА План сбыта должен отражать стратегию продаж компании в различные временные периоды и показывать: - цену продукции; - методы ценообразования и установления гарантийного срока; - схему реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт); - размеры скидок; - время на сбыт; - уровень запасов; - процент потерь; - условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит); - время задержки платежа. | - Организационный план В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий (предынвестиционная, инвестиционная/стадия ввода мощностей, операционная, ликвидационная), а также промежуточных этапов (фаз). - В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек; - Также в разделе может содержаться план проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в приложения к бизнес-плану. - План продаж и стратегия маркетинга В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж (целевой интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также стратегия по их достижению, в том числе, стратегия конкурентной борьбы. В разделе необходимо: - привести прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту - с учётом анализа, произведенного в разделе анализа рынка; - описать стратегию маркетинга по проекту, к примеру: расширенную концепцию продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе, при отклонении фактических объемов продаж от целевых); - указать текущую и прогнозную долю компании на рынке (в случае, если предполагается увеличение доли рынка); - описать стратегию конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение или удержания целевой доли рынка). Если возможно дифференцирование продукта, требуется привести сравнительный конкурентный анализ продукта, который планируется к выпуску по проекту (преимущества и недостатки по сравнению с продуктами конкурентов). В случае олигополистической структуры рынка (наличии нескольких крупных игроков), требуется дать сравнительный анализ стратегий конкурентов и учесть их при выработке стратегии маркетинга по проекту. В случае если проект относится к инновационным, рекомендуется проработать вопрос о юридической защите интеллектуальных прав собственности на продукт (технологию). Если целью инвестиционного проекта является строительство заранее определенного количества объектов (производственных мощностей), которые будут реализованы заранее определенному заказчику, с которым достигнуто предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов (производственных мощностей), стратегию маркетинга и план продаж рекомендуется заменить согласованным предположительным графиком ввода мощностей и передачи (реализации) объектов. |
| 7. Финансовый план (до 7 стр.) 7.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния (пишется только для действующих организаций путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости). 7.2. Бюджет доходов и расходов (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам). 7.3. Бюджет движения денежных средств (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам). 7.4. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности организации. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам). С разбивкой поступления средств в Федеральный, областной и муниципальный бюджеты. 7.5. Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием источников финансирования. График привлечения и возврата основной суммы долга и уплаты процентов по заемным и привлеченным средствам. 7.6. Показатели эффективности проекта: - Чистый доход; - Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (другие названия: чистая приведенная стоимость, чистый приведенный доход, Net Present Value (NPV)); - Индекс доходности (ИД) (другие названия: индекс прибыльности, Profitability Index (PI)); - Внутренняя норма доходности (ВНД) (другие названия: внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return (IRR)); - Срок окупаемости; - Срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; (PBP) мес.); - Точка безубыточности в натуральном и денежном выражении. | 7. Организационный план Организационный план необходим для определения соответствия структуры фирмы, формы собственности, состава руководящего персонала, планирования, целевых показателей, системы обучения, методов поощрения и критериев отбора кандидатов на должности целям фирмы. Вопросы по организационному плану: 7.1. Какова форма собственности создаваемого (действующего) предприятия? 7.2. Если речь идет о товариществе, расскажите о партнерах и об условиях уставного соглашения. 7.3. Если речь идет об акционерном обществе, расскажите об основных пайщиках и о том, какой долей основного капитала они располагают. 7.4. Сколько акций и какого типа (с правом и без права голоса) было уже выпущено? Сколько предполагается выпустить еще? 7.5. Перечислите членов совета директоров (имена, адреса, краткие биографические справки). 7.6. Кто входит в руководящий состав предприятия? Укажите имена, адреса, приведите краткие биографические справки. 7.7. Как распределяются обязанности между членами руководящего состава? 7.8. Кто обладает правом подписи финансовых документов? 7.9. Какова организационная структура вашей фирмы (кто, чем занимается, взаимодействие служб, координация и контроль)? Изобразите ее в форме организационной схемы. 7.10. Имеются ли в вашей фирме должностные инструкции, в которых отражаются для каждого исполнителя круг обязанностей и связей. с другими? 7.11. Какова ориентация вашего предприятия (производственная, сбытовая или рыночная)? 7.12. Какую зарплату предполагается назначить членам руководящего состава? Будут ли им выплачиваться премии, надбавки? 7.13. Являются ли члены руководящего состава собственниками других предприятий или работают в других фирмах по совместительству? 7.14. Какие критерии отбора применяются при приеме на работу? 7.15. Какие предусмотрены формы поощрения персонала? 7.16. Как поставлено планирование в вашей фирме (на какой срок, как четко разделено по видам деятельности, как тесно увязано с достижением конечных целей)? 7.17. Известны ли цели фирмы вашим сотрудникам? 7.18. Какова оценка (прогнозы) результатов деятельности фирмы? »1» - совершенно неверно..............»5» - совершенно верно Она производит высококачественные товары и услуги. 1 2 3 4 5 У нее многообещающее будущее. 1 2 3 4 5 В ней успешно руководят персоналом. 1 2 3 4 5 Она способна осуществлять перемены по мере необходимости. 1 2 3 4 5 Она обладает трудовыми ресурсами высокого качества. 1 2 3 4 5 В целом она очень эффективна. 1 2 3 4 5 В ней сотрудники удовлетворены своим трудом. 1 2 3 4 5 Работники фирмы высокопроизводительные. 1 2 3 4 5 Она рассматривается как лидер в своей отрасли. 1 2 3 4 5 7.19. Какой стиль управления присущ вашей фирме? • Руководитель сам принимает решения и доводит их до подчиненных четко и ясно. Ожидает от подчиненных лояльности в выполнении решений без особых возражений. • Руководитель обычно быстро принимает решения, но прежде чем их реализовать, пытается разъяснить их подчиненным, приводя причины данного решения и отвечая на возникающие вопросы. • Руководитель обычно советуется с подчиненными до принятия решений, слушает их советы, принимает их во внимание, и после этого объявляет свое решение. Ожидает от всех лояльности в реализации решения, вне зависимости от того, с поступившими ранее предложениями. • Руководитель обычно собирает подчиненных, когда надо принимать решение, ставит проблему перед группой и инициирует обсуждение. Принимает решение в соответствии с мнением большинства. 7.20.Существует ли (планируется) на предприятии система мер по повышению квалификации сотрудников (с отрывом или без отрыва от производства)? а.Семинарские занятия. да, нет б.Производственная практика. да, нет Ненужное зачеркнуть. 7.21. Перечислите мероприятия, необходимые для согласования с органами местного управления всех вопросов, связанных с организацией производства (торговли, сервисного обслуживания) и степень реализации этих вопросов. 7.22. В какой степени решает проблемы данного региона организация производства (трудоустройство населения, создание инфраструктуры: возможность строительства жилья, детских садов, шоссейных дорог, мостов и т.д.). | 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Этот раздел бизнес-плана должен дать возможность оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях). Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и систему гарантий. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояния окружающей экономической среды. Должны быть отражены труднопрогнозируемые факторы, их альтернативные значения для различных вариантов развития событий. Требуется четкая разбивка расходов по проекту и использования средств. Должны быть описаны условия всех остальных относящихся к проекту или уже находящихся на балансе кредитов. Необходимо четко показать, как и кем (самим предприятием или независимым подрядчиком) составлялась смета расходов; предполагаемая степень четкости сметы. Должны быть описаны условия, оценки и предположения, базируясь на которых, рассчитывались финансовые результаты проекта. Необходимо отразить (помесячно, поквартально, по годам): - изменение курса рубля к доллару; - перечень и ставки налогов; - рублевую инфляцию (возможен различный процент, в зависимости от объекта); - формирование капитала за счет собственных средств, кредитов выпуска акций и т.д. - порядок выплаты займов, процентов по ним и т.д. Обычно финансовый раздел бизнес-плана представлен тремя основными документами: - отчетом о прибылях и убытках (показывает операционную деятельность предприятия по периодам); - планом движения денежных средств (Кэш-Фло); - балансовой ведомостью (финансовое состояние предприятия в определенный момент времени). При необходимости может быть представлен график погашения кредитов и уплаты процентов; сведения об оборотном капитале с указанием изменений и исходных посылок в течение срока кредита; предполагаемый график уплаты налогов. В дополнение к этому прилагаются расчеты основных показателей платежеспособности и ликвидности, а также прогнозируемые показатели эффективности проекта. Сроки прогнозов должны совпадать (как минимум) со сроками кредита/инвестиций, которые запрашиваются по проекту. Показатели эффективности проекта - Чистый дисконтированный доход (ЧДД); другие названия: чистая приведенная стоимость, чистый приведенный доход. Net Present Value (NPV). - Индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, Profitabily Index (PI) - внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя норма рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return (IRR). - Срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; (PBP) мес.) Показатели различных видов эффективности относятся к различным экономическим субъектам: - показатели общественной эффективности — к обществу в целом; - показатели коммерческой эффективности проекта — к реальному или абстрактному юридическому или физическому лицу, осуществляющему проект целиком за свой счет; - показатели эффективности участия предприятия в проекте — к этому предприятию; - показатели эффективности инвестирования в акции предприятия — к акционерам предприятий — участников проекта; - показатели эффективности для структур более высокого уровня — к этим структурам; - показатели бюджетной эффективности — к бюджетам всех уровней. Для оценки эффективности ИП используются следующие основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта и его участника: чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости. Чистым доходом (ЧД; Net Value — NV) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период: ЧД=mФm, где Фт — эффект (сальдо) денежного потока на т-м шаге, а сумма распространяется на все шаги в расчетном периоде. Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход (ЧДД; интегральный эффект; Net Present Value — NPV) — накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД зависит от нормы дисконта Е и рассчитывается по формуле: ЧДД=mФm×αm, где т — коэффициент дисконтирования. ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с учетом неравноценности их разновременности. Их разность (ЧД - ЧДД), которая, как правило, положительна, нередко называют дисконтом проекта, но ее не надо смешивать с нормой дисконта. Для признания проекта эффективным, с точки зрения инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен). Следующий показатель возникает, когда ЧДД проекта рассматривается как функция от нормы дисконта Е. Внутренней нормой доходности (ВНД, внутренней нормой дисконта; внутренней нормой рентабельности; Internal Rate of Return — IRR) обычно называют такое положительное число Е', что при норме дисконта Е = Е' чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0. Недостаток определенной таким образом ВНД заключается в том, что уравнение ЧДД(Е) = 0 необязательно имеет один положительный корень. Оно может вообще не иметь корней или иметь несколько положительных корней. Тогда внутренней нормы доходности не существует Для того чтобы избежать этих трудностей, лучше определять ВНД иначе: ВНД — это положительное число Е' такое, что ЧДД,: - при норме дисконта Е=Е' обращается в 0; - при всех Е >Е' отрицателен; - при всех 0 < Е' < Е положителен. Определенная таким образом ВНД, если только она существует, всегда единственна. Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Проекты, у которых ВНД > Е, имеют положительное ЧДД и поэтому эффективны, те, у которых ВНД < Е, имеют отрицательное ЧДД и потому неэффективны. Сроком окупаемости ("простым" сроком окупаемости; payback period) называется продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости в соответствии с заданием на расчет эффективности может исчисляться либо от базового момента времени, либо от начала осуществления инвестиций, либо от момента ввода в эксплуатацию основных фондов создаваемого предприятия. При оценке эффективности он, как правило, выступает только в качестве ограничения. Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) — максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Данный показатель отражает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называется еще капиталом риска. Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ) — максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности (см. ниже). Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Индексы доходности (profitability indexes) характеризуют (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Они могут вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто используются: - индекс доходности затрат — отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам); - индекс доходности дисконтированных затрат — отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков; - индекс доходности инвестиций (ИД) — увеличенное на I единицу отношение ЧД к накопленному объему инвестиций; - индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДЦ) — увеличенное на единицу отношение ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. При расчете ИД и ИДЦ могут учитываться либо все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, иметь различные значения). Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧД положителен. Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧДД положителен. Необходимые условия эффективности инвестиционных проектов. Для того чтобы проект мог быть признан эффективным, необходимо выполнение какого-нибудь из следующих условии: 1.ЧДД>0. 2. ВНД > Е при условии, что ВНД этого проекта существует. 3.ИД>1,0. 4. Срок окупаемости с учетом дисконтирования Тд < Т. При этом если выполнено условие 2, остальные условия также будут выполняться, если же выполнено любое из условий 1, 3, 4, то будут выполнены и другие из этих условий (хотя ВНД проекта может и не существовать). Расчеты показателей эффективности проекта. Все расчеты показателей эффективности рекомендуется выполнять с денежных средств [П(t)] и оттоки или выплаты денежных средств [ О(t) ] в каждом периоде (t) реализации проекта. Дисконтирование служит для приведения разновременных экономических показателей к какому-либо одному моменту времени; обычно к начальному периоду. Сумма поступлений (II(t)), используемая в процессе расчетов по критериям КЭШ-ФЛО, формируется путем суммирования следующих статей: - Поступления от сбыта продукции (услуг) - Поступления от других видов деятельности - Поступления от реализации активов - Доходы по банковским вкладам Сумма выплат (0(t)), формируется аналогичным образом и включает в себя: - Прямые производственные издержки, кроме амортизации - Затраты на заработную плату - Выплаты на другие виды деятельности - Общие издержки - Налоги - Затраты на приобретение активов - Другие некапитализируемые издержки подготовительного периода - Выплаты % по займам - Банковские вклады Разница между притоком и оттоком денежных средств в каждом периоде (t) называется потоком реальных денег Ф(t) или Кэш Фло (Cash Flow) . Значения II(t) и О(t) для каждого месяца делятся на соответствующий коэффициент дисконтирования Емес : Емес=121+Егод100, где Егод - годовая ставка дисконтирования в %. Продисконтированные П(t) (DПI(t)) и 0(t) (DО(t)) для конкретного периода (месяца) вычисляются по формулам: DП(t)=П(t)×1Emect DO(t)=O(t)×1Emect, где t - порядковый номер месяца проекта. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле: ЧДД=Финт=t=0TDП(t)−t=0TDO(t), где DПt - продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета, DOt - продисконтированные затраты, осуществляемые на том же шаге Т - горизонт расчета (число прогнозов) Эффект достигаемый на t-ом шаге: Фt=(Пt−Ot) Если ЧДД проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен. PI=t=0TDП(t)t=0TDO(t), где DIIt - продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета, DOt - затраты, осуществляемые на том же шаге Т - горизонт расчета (число прогнозов) Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Полученная в процессе расчета ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал. Она должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала. Срок окупаемости - минимальный временной интервал, за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иначе, - это период (в месяцах, кв-лах, годах), начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. Срок окупаемости с учетом дисконтирования рассчитывается при условии выполнения равенства: t=0TDП(t)−t=0TDO(t)=0 Ставка дисконтирования обычно принимается на уровне доходов, которые могут быть получены в результате практически безрискового вложения капитала. | План производства (эксплуатации) Необходимо привести в бизнес-плане: - план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; - краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их выбора; - краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор. При этом следует осветить вопросы новизны и конкурентоспособности технологии (оборудования) с точки зрения российских и международных стандартов, а также привести информацию об опыте Участников проекта в их использовании; - удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта. Рекомендуется привести информацию по системе обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта). |
| 8. Оценка рисков и меры по их снижению Вероятность возникновения рисков: - Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов). - Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти). - Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья). - Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск). - Экономические риски (устойчивость экономического положения к изменениям в макро- и микросреде; оценка последствий повышения тарифов и цен на энергоресурсы и сырье; оценка возможного снижения покупательской способности юридических и физических лиц; последствия ухудшения налогового климата). - Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение). - Мероприятия по снижению рисков. | 8. Оценка рисков и страхование Назначение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в проекте, могут быть полностью или частично не достигнуты. Разрабатывается система мер защиты от основных видов рисков. Вопросы по оценке рисков и страхованию: 8.1. Какими сильными сторонами обладает проект? (Опыт персонала, наличие производственных мощностей, умение применить данную технологию) 8.2. Какие составляющие элементы проекта являются слабыми, неразвитыми, недостаточными? (Отсутствие источников финансирования, смутное представление о рынке, незнание основных потребностей пользователей) 8.3. Какие дополнительные возможности возникают при и после реализации проекта. 8.4. Какие факторы могут поставить под удар реализацию проекта? 8.5. Оцените степень готовности проекта на десятибалльной шкале по следующим компонентам: товар рынок рыночный план производство наличие лидера проекта организационная схема финансирование готовность бизнес-плана 8.6. Оцените риски по группам Оценка рисков на подготовительной стадии Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Удаленность от инженерных сетей Отношение местных властей Доступность подрядчиков на месте Оценка рисков на строительной стадии Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Платежеспособность заказчика Непредвиденные затраты, вт.ч. из-за инфляции Недостатки проектно-изыскательских работ Несвоевременная поставка комплектующих Несвоевременная подготовка ИТР и служащих Недобросовестность подрядчика Оценка рисков на стадии функционирования (Финансово-экономические риски) Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Неустойчивость спроса Появление альтернативного продукта Снижение цен конкурентов Увеличение производства у конкурентов Рост налогов Неплатежеспособность потребителей Рост цен на сырье, материалы, перевозки Зависимость от поставщиков Недостаток оборотных средств Изменение конъюнктуры Изменение объемов закупок Прекращение финансирования Хищения Оценка рисков на стадии функционирования (Социальные риски) Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Трудность с набором квалифицированной рабочей силы Угроза забастовки Отношение местных властей Недостаточный уровень зарплаты Квалификация кадров Оценка рисков на стадии функционирования (Технические риски) Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Нестабильность качества сырья Новизна технологии Недостаточная надежность технологии Отсутствие резерва мощности Снижение объемов Рост затрат Оценка рисков на стадии функционирования (Экологические риски) Простые риски Источник риска Момент возникновения риска Вероятность риска Суммы возможного убытка Вероятность залповых выбросов Вредность производства Стихийные бедствия | 8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА Необходимо проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям как экономической ситуации в целом (изменение структуры и темпов инфляции, увеличении сроков задержки платежей), так и внутренних показателей проекта (изменение объемов сбыта, цены продукции). Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий реализации может быть охарактеризована показателями границ безубыточности (предельных уровней) объемов производства, цен производимой продукции и иных параметров. Эти и им подобные показатели по существу отвечают сценариям, предусматривающим соответствующее снижение объемов реализации, цен реализуемой продукции и т. д., но они не являются показателями эффективности самого проекта. Граница безубыточности (предельный уровень) параметра проекта для некоторого шага расчетного периода определяется как такой коэффициент к значению параметра, при применении которого чистая прибыль участника на данном шаге становится нулевой. Наиболее часто граница безубыточности определяется для объема производства. Она рассчитывается только в период эксплуатации предприятия и носит название уровня безубыточности (точки безубыточности, break-even point). Уровнем безубыточности называется отношение "безубыточного" объема УБ продаж (т. е. объема, которому отвечают нулевая прибыль и нулевые убытки) на некотором шаге т к проектному. При определении этого показателя принимается, что полные текущие издержки производства продукции на шаге т могут быть разделены на условно-постоянные не зависящие от объема производства, и условно-переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объемам производства. Уровень безубыточности может определяться также и для цены продукции, или, например, для цены основного используемого в производстве сырья. | - Анализ ресурсов В данном разделе необходимо провести анализ материальных, организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются для реализации проекта. Необходимо отметить, какие ресурсы уже имеются у основных Участников проекта и какие ресурсы будет необходимо привлечь дополнительно при реализации проекта (производственная/строительная площадка; инфраструктура (энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.); машины и оборудование; сырьё, материалы, энергия, комплектующие; услуги и работы подрядчиков; трудовые ресурсы/персонал; управленческий ресурс и т.д.). Необходимо привести в бизнес-плане: - анализ производственной/строительной площадки (в случае её необходимости для реализации проекта), который должен включать: расположение, в том числе близость к рынку сбыта и сырья; достаточность площади; наличие и качество прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, в том числе складских помещений; степень изношенности здания и коммуникаций; требуемые изменения и улучшения; иные важные характеристики, которые обусловили её выбор; - если проект относится к категории создания нового предприятия/производства/объекта с «нуля», информацию о том, как предполагается обеспечить устойчивое материально-техническое снабжение (указать предполагаемых поставщиков и их местоположение); - анализ управленческих ресурсов проекта (резюме команды основных руководителей и разработчиков должны быть приложены к бизнес-плану), а также обосновать заинтересованность управленцев и разработчиков в успешной реализации проекта (к примеру, через передачу части акций/долей Получателя средств в собственность, использование опционных схем и иных схем компенсации (оплаты труда) и т.д.). Рекомендуется: - выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных рынков, в том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и предложения ресурсов, рыночную структуру, динамику цен; - если производство является трудоёмким или основным продуктом по проекту являются услуги или работы, можно выделить анализ трудовых ресурсов в отдельный раздел или приложение, в котором описать: - необходимый для реализации проекта персонал, в том числе, количество персонала по категориям, необходимые навыки и квалификацию, предполагаемый уровень заработной платы; - имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе, состав и квалификацию, потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда. |
| 9. Приложения В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане. | 9. Финансовый план Финансовый план, используя информацию других разделов бизнес-плана в виде количественных показателей и исходную финансовую информацию, полученную из таблиц исходных данных дает финансовую и экономическую оценку реализуемости проекта. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ для приложения к бизнес-плану: - Копии патентов, лицензий, товарных знаков(если имеются). - Копии документов, из которых взяты исходные данные. - Прейскуранты поставщиков. - Балансы предприятия (квартальные и годовые за 2 последних отчетных года и на момент ответа по перечню), приложения к балансу и отчеты о финансовых результатах (формы 2 и 5з). - Учредительные документы. - Контракты (договора, протоколы о намерениях) с поставщиками оборудования, сырья и материалов, строительными и монтажными организациями, посредническими и торговыми организациями (непосредственно с потребителями готовой продукции). Пакет документов должен быть укомплектован подлинниками (или нотариально заверенными копиями) всех документов | 9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В бизнес-плане должно содержаться достаточно сведений относительно экологических аспектов проекта, чтобы можно было оценить его экологические последствия, в т.ч.: - местонахождение объектов проекта; - использование земли отведенной под объект в прошлом и в настоящее время; - описание строительных работ или физических изменений, связанных с проектом; - предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду или её улучшению; - заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и/или ответственности за него; - размеры штрафов за загрязнение окружающей среды; - любые заявления предприятия об его экологической политике. Следует дать описание распространяющихся на проект общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с защитой окружающей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности. Инвестор должен оценить нормативную базу реализации предлагаемого проекта. Необходимо осветить следующие аспекты: - какие правительственные лицензии или разрешения потребуются для выполнения проекта; каким образом предприятие намеревается их получить и сколько на это потребуется времени; - каков характер ввозных тарифов и квот; - наличие ограничений на импорт на рынках сбыта за рубежом; - структура тарифов на коммунальные услуги; - специфические аспекты ценообразования. | - Воздействие проекта на окружающую среду В данном разделе должна содержаться информация о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта экологическому законодательству. В разделе должны быть приведены основные результаты государственной экологической экспертизы, иных экологических экспертиз, экологического аудита (если они проводились). Также необходимо привести описание планируемых мероприятий по охране окружающей среды (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их реализации). |
| 10. Презентация Рекомендации по разработке презентации в PowerPoint Презентация должна отражать все разделы бизнес - плана инвестиционного проекта. |  | ПРИЛОЖЕНИЯ В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением или более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес-плане. К числу обязательных относятся следующие: - биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их компетенцию и опыт работы; - результаты маркетинговых исследований; - заключения аудиторов (включая аналитическую часть); - подробные технические характеристики продукции; - гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции; - договоры аренды, найма, лицензионные соглашения; - заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопасности, санитарно-эпидемиологических служб; - статьи из журналов и газет о деятельности предприятия; - отзывы авторитетных организаций. Возможно также предоставление в качестве приложения к бизнес-плану: - фотографий или видеоролика образцов продукции; - копий авторских свидетельств, патентов; - плана предприятия; - сертификатов (ТУ и т.п.) на продукцию. | - Финансовый план В разделе должна быть представлена следующая информация: - основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов; - ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта; - прогнозная финансовая отчетность; - результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы; - иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов. |
|  |  |  | - План финансирования Раздел должен содержать следующую информацию: - общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат); - предполагаемая структура источников финансирования; - размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем средств и его акционерами/участниками); - возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Получателем средств или иными Участниками проекта; - размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления финансирования иными Участниками проекта (если рассматривается такая возможность). |
|  |  |  | - Анализ проектных рисков Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по проекту, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и предлагаемые гарантии инвесторам. Для проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, необходимо привести матрицу рисков и предложения по распределению рисков между частным и государственным сектором с целью их минимизации. |
|  |  |  | - Анализ экономической эффективности проекта Раздел должен содержать: - расчет эффективности проекта: - без привлечения средств ИФ; - с привлечением средств ИФ; - расчет WACC – средневзвешенной стоимости капитала; - расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта: - чистая приведенная стоимость (NPV); - внутренняя норма доходности (IRR); - индекс прибыльности (RI); - срок окупаемости проекта; - годовой индекс экономической эффективности проекта (Эгt); - интегральный индикатор экономической эффективности проекта (ЭT); - расчет бюджетной эффективности: - индекс бюджетной эффективности PIВ; - сравнение 2-х вариантов результатов расчета вышеприведенных критериев: с учетом средств ИФ и без учета средств ИФ; - выводы об экономической целесообразности реализации проекта и обоснование использования средств ИФ. |
|  |  |  | - Приложения В бизнес-план рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части бизнес-плана. Ниже приведены типовые приложения к бизнес-плану: а. Команда основных руководителей и разработчиков по проекту (приложение является обязательным): - В данном приложении рекомендуется привести резюме руководителей и разработчиков, которые будут участвовать в реализации проекта (информация об их квалификации, опыте, успешно реализованных проектах и полученных наградах и т.п.). б. Покупатели и заказчики (приложение является обязательным в случае его применимости): - Список предполагаемых покупателей и заказчиков, стратегических партнеров, в том числе основных покупателей (заказчиков), давших гарантии покупки существенного объема продукции (услуг), реализуемых в рамках проекта. Предполагаемые условия поставки и оплаты; - Если имеется, предварительно согласованные или гарантируемые объемы закупки (портфель заказов). в. Информация о конкурентах. г. Общая стоимость проекта/Бюджет инвестиционных затрат по проекту (приложение является обязательным): - Затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным категориям (затраты на подготовку проекта и предпроектные работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, покрытие потребности в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того, являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные - по фактической величине). д. Оборудование по проекту: - Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики. е. Поставщики и подрядчики (приложение является обязательным в случае его применимости): - Предполагаемые поставщики сырья, материалов, услуг и подрядчики для осуществления работ на инвестиционной стадии, предполагаемые условия поставки и оплаты работы. Обоснование выбора генерального подрядчика и компании, которая будет осуществлять шефмонтаж оборудования (если не выполняется поставщиком оборудования); - Предполагаемые поставщики сырья, материалов, услуг, составляющих значительную долю в операционных затратах или себестоимости готовой продукции/работ/услуг, предполагаемые схемы и условия работы на операционной (эксплуатационной) стадии; - Описание конкурсных процедур, которые будут применяться при выборе основных поставщиков и подрядчиков. ж. Операционные затраты: - Расчет потребности в основных видах ресурсов для производства единицы продукции (оказания услуг, выполнения работ) с указанием источников информации для расчета; - Расчет себестоимости единицы продукции; - Информация об основных переменных и условно постоянных операционных затратах (с указанием факторов, которые определяют величину переменных затрат). з. Трудовые ресурсы/Затраты на персонал: - Проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного, коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и менеджеров по проекту и т.п. и. Организационные графики, схемы и планы проектных работ. к. Бюджеты затрат: - Бюджет маркетинга, медиа-план, бюджет затрат на экологические мероприятия, НИОКР (опытно-конструкторские разработки и исследования), страхование, бюджет консультационных, аудиторских и юридических услуг и т.д. л. Лицензии и патенты, иные ключевые документы по проекту. м. Расчет ставки дисконтирования. - Требования к финансовой модели ### 2.1.Требования к функциональным возможностям финансовой модели - Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели и дату подготовки. - Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. - Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами. - Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе Проектного предложения) и циклические ссылки. В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели. - Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели. - Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели. - Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время, финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в её составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств. - Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу. - Финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели. - Необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5 (пяти)). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присутствующие в бизнес-плане, должны быть предоставлены в виде приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели. ### 2.2.Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели - Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане. 2.2.2.Список рекомендуемых источников для исходных данных (допущений) указан ниже. - В числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указаны следующие (в случае их применимости к проекту): - Основные методические предположения, использованные при построении финансовых прогнозов, в том числе: - срок жизни проекта; - длительность прогнозного периода (10 лет); - начальный момент прогнозного периода; - шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал, в случае наличия месячной сезонности – один месяц; для операционной стадии - один год); - тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков; - вид ставки дисконтирования и метод её расчета; - методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в постпрогнозный период); - иные ключевые методические предположения. - Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и т.п.); - Прогноз капитальных вложений; - Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку); - Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги; - Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска; - Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат; - Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата); - Прогноз условно постоянных затрат; - Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы оборачиваемости; - Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учётом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве; - Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки); - Прогнозная структура финансирования, условия по заёмному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга); - Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования; - Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта. ### Требования к составу результатов финансовых прогнозов - Формы прогнозной финансовой отчетности. - Прогнозная финансовая отчётность составляется для Получателя средств и носит характер управленческой отчётности, в частности: - некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены; - амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться из выручки при расчёте валовой прибыли. - В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчётности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс. - Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели; - Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках; - В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS). Также могут быть предоставлены иные отчеты. - Финансовые показатели (коэффициенты) рассчитываются в соответствии с «Методикой расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов», утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 июля 2008 года № 117. ### Методические указания по составлению финансовых прогнозов - Общие требования: - Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходоваться) Получателя(ем) средств; - Затраты, связанные с проектом, осуществлённые до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя средств; - График привлечения финансирования должен быть привязан к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности; - По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на расчётных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования); - При привлечении заёмного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учётом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов); - Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков; - Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками; - Если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация Получателя средств или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках Получателя средств должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также трудового законодательства); - Срок жизни проекта устанавливается по усмотрению Инициатора проекта. Рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий NPVproject), технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого предполагается создание, последующая эксплуатация и (если требуется в соответствии с законодательством или заключенными договорами между Участниками проекта) ликвидация объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу. При определении срока жизни проекта рекомендуется принимать во внимание: - предполагаемый срок прекращения возможности доступа Получателя средств к ключевым ресурсам (например, исчерпание сырьевых запасов, окончание срока аренды земельного участка и т.п.); - предполагаемый срок потери контроля Получателя средств над объектом инвестирования (например, окончание срока лицензии или срока, закрепленного в договоре концессии и т.д.); - предполагаемый срок прекращения возможности или целесообразности дальнейшей эксплуатации объекта инвестирования ввиду его физического или морального износа (в том числе, ввиду изменения технических и экологических стандартов и норм к производимому продукту, технологии производства или условиям труда, появления более эффективных средств производства); - предполагаемый срок прекращения потребности рынка в продукте ввиду его морального устаревания или потери конкурентоспособности (продолжительность жизненного цикла продукта). - Продолжительность прогнозного периода устанавливается равным длительности государственного долгосрочного прогнозирования (10 лет); - Если по окончании прогнозного периода для Получателя средств экономически целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо продолжать извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта в течение ограниченного или (в исключительных случаях) неограниченного периода времени (например, при эксплуатации возобновляемого ресурса), при этом предполагается стабилизация денежных потоков, поступающих Получателю средств (прогнозируется изменение денежных потоков с постоянным или нулевым темпом роста), может быть рассмотрен постпрогнозный период и рассчитана Заключительная стоимость (заключительный денежный поток). При выделении постпрогнозного периода необходимо обосновать, что продолжение извлечения доходов от эксплуатации инвестиционного объекта для Получателя средств в течение постпрогнозного периода является экономически целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым; - Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для собственников) и виду (с учётом инфляции или без учёта). Ставка дисконтирования должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, что и валюта денежных потоков; - При расчёте NPVproject все денежные потоки, включая заключительную стоимость (заключительный денежный поток) должны приводиться к начальному моменту прогнозного периода путем дисконтирования. - Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) Для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и т.п. К ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно отнести: - цены на готовую продукцию и тарифы на услуги; - объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей); - объем капитальных затрат; - задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность; - цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы; - величину постоянных операционных затрат; - ставку дисконтирования; - прогнозные темпы инфляции; - обменные курсы валют, и т.п. В обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса и объёма продаж. К типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может быть измерена в ходе анализа чувствительности, относятся показатели эффективности региональных инвестиционных проектов, рассчитанные в соответствии с указанной выше Методикой. ### Требования к описанию финансовой модели Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели. В описание должны быть включены: - описание структуры финансовой модели; - описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо); - основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане; - формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-плане; - контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой модели; - иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели. 3. Рекомендуемые источники информации Рекомендуемые источники информации для подготовки бизнес-плана и исходных данных (допущений) для финансовой модели включают: - документы, выданные или подписанные третьими лицами, которые не являются аффилированными с Получателем средств (разрешительно-согласовательная документация; договора, сметы и калькуляции; спецификации, прайс-листы, иные документы); - исторические данные по финансово-хозяйственной деятельности Получателя средств (на основе управленческой и финансовой отчетности); - действующие нормативно-правовые акты; - официальные данные отраслевой и макроэкономической статистики; - результаты аналитических исследований, произведенных независимыми экспертами, обладающими необходимой квалификацией и опытом, в том числе специально проведенных исследований по проекту; - данные специализированных отраслевых, маркетинговых, финансовых и иных аналитических изданий и Интернет-сайтов; - аналитическая и статистическая информация общепризнанных информационно-аналитических агентств, банков, фондовых и товарных бирж; данные из иных открытых источников, которые могут быть признаны достоверными и объективными. |

Под продуктовой линейкой  для  целей настоящего Приложения понимается группа продуктов с близкими ценовыми и качественными характеристиками и общей целевой аудиторией потребителей.